RG.272..2013.AŻ

UMOWA

zawarta w Drohiczynie dnia …………….. pomiędzy Gminą Drohiczyn 17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5 zwanym dalej „Zamawiający”

posiadającym NIP  544-143-70-94 reprezentowanym przez :

1.    mgr inż. Wojciecha Borzyma – Burmistrza Drohiczyna,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Alicji Chrzanowskiej - Laszuk

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

2.  ………………………………………………………………..

posiadającego NIP ………………………….

§ 1

1.   Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, (art. 39 Prawa zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. , Dz. U. Nr 19/2004 , poz. 177 z późn. zm.) rozstrzygniętego w dniu ……………… r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą  „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz w Narojkach”

§ 2

1.  Termin rozpoczęcia robót ustala się po uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.05.2014r.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po uzgodnieniu z inwestorem.

§ 3

Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

§ 4

1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających , ulegających zakryciu, odbiór ostateczny , odbiór

pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i terminach określonych w SIWZ przez

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w obecności Kierownika budowy i innych

przedstawicieli Wykonawcy.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne powiadomienie o zakończeniu realizacji            inwestycji objętej niniejszą umową i gotowości do odbioru ostatecznego.

3.  Bieg terminu powiadomienia rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt  doręczenia zawiadomienia. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Wraz z powiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu   n/w dokumentację:

- dziennik budowy

- kompletną dokumentację powykonawczą(inwentaryzacja),

- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych,

- atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN,

4.  Zamawiający ustali termin przeprowadzenia odbioru ostatecznego i powiadomi o tym Wykonawcę.

5.  Odbiór ostateczny będzie przeprowadzony w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o gotowości inwestycji do odbioru ostatecznego i dostarczeniu przez Wykonawcę   kompletu wymaganych dokumentów.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy (realizowane             przedsięwzięcie) nie spełnia warunków dokonania odbioru z powodu nie zakończenia robót , stwierdzenia wad lub nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy , Zamawiający może odmówić odbioru . W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8. Protokół odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiającego, gdy będą spełnione  jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

- wykonawca wypełni wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania wynikające z umowy,

- wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbędne dla dokonania odbioru ostatecznego (zgodnie z podpisaną umową)

§ 5

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji kontroli technicznej i Odbierającego

Arkadiusz Żero - Inspektor ds. inwestycji oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.  Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy:

……………………. – Kierownik Budowy

3.   Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w Prawie

Budowlanym.

4.  Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę (netto) : ……………………… (słownie: …………………………………………………… groszy)

- Podatek od towarów i usług VAT w wysokości : ………………..zł (słownie : ………………………………………………………………………) wg stawki VAT ( 23 % )

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę (brutto) :  ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………)

- W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto nie ulega zmianie.

§ 7

Płatności będą dokonywane na podstawie faktur wystawionych po uprzednim odbiorze sporządzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę .

2.Płatność  będzie  realizowana  przelewem  na  konto  Wykonawcy ……….…………………………………………………

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi  odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;

b) za zwłokę wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy zadania, w wysokości 0,10 %   wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót według pozycji kosztorysu w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  na usunięcie wad;

d) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru.

2.  Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez Wykonawcę z powodu okoliczności , za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek

ustawowych.

§ 9

W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się, oprócz kary umownej,  odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.  Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości przez okres

36 miesięcy.

# 2.   Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wad, które powstaną w okresie gwarancji, w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady przez

# Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego okresu.

## 3.   Jeżeli wykonawca nie usunie wady w czasie, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej lub dokonać stosownej naprawy we własnym zakresie, przy czym wszystkie koszty związane z usunięciem wady zostaną pokryte przez Wykonawcę,

## niezależnie od tego czy rozpoczął on już usuwanie szkody czy też nie.

4.  Terminy gwarancji jakości  za wady będą liczone od daty wystawienia protokołu odbioru

ostatecznego inwestycji.

§ 11

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określa się w wysokości ……………,……… zł (…………………..) ( 6 %) ceny umownej. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….,…………zł                  (…………………………… …………. …….) ( 70 %) kwoty określonej w ust. 1 zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, a pozostała część zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością

Zamawiającego.

§ 12

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie z warunkami, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a w szczególności:

- Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie uzgodnionym przez Strony.

- Prowadzenie szczegółowych zapisów w dzienniku budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać między innymi rozliczenie rzeczowo-finansowe.

- Przywrócenie terenu wokół budowy do stanu pierwotnego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

- Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od  odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z   wykonawstwem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące  pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także   ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie robót lub usług  podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca   informuje Zamawiającego o podwykonawcy, który będzie uczestniczył w       realizacji przedmiotu umowy. Wraz z informacją wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.   który powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania informacji może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej  projektu wraz z częścią dokumentacji  dotyczącą wykonania  robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany   do   dokonania   we   własnym   zakresie   zapłaty   wynagrodzenia   należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje   zasadność   takiego   żądania   fakturą  zaakceptowaną   przez   Wykonawcę   i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada  za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 15

1.  Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować    materiały, urządzenia i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przed mioty usuwać z placu budowy.

2.  Wykonawca jest obowiązany uporządkować teren placu budowy i otoczenia do przekazania  Zamawiającemu po zakończeniu realizacji inwestycji.

3.  Wykonawca na swój koszt zapewni ochronę i pilnowanie placu budowy.

§ 16

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy dla wykonania wszelkich prac i robót, jak również za usunięcie ujawnionych wad, zgodnie z postanowieniami umowy

2.  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

- dostarczyć i utrzymywać na swój koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wymagane odpowiednimi przepisami.

3.   Wszelkie czynności niezbędne do wykonywania i wykończenia prac i robót oraz usunięcia ich wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać dostępu, użytkowania lub  zajmowania dróg publicznych, jeżeli takie zajęcie nie jest konieczne.

4.  Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia ich powstania zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

§ 17

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego
działalności gospodarczej,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za
odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni usunie z terenu budowy
swoje urządzenia zaplecza,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonane prawidłowo i zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 18

1.	  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku gdy wystąpi:

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Ofercie lub Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych             rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- dopuszcza się zmiany zakresu zadania w przypadku wystąpienia różnic w dokumentacji projektowej i powykonawczej pod warunkiem zrealizowania celów projektu, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.	 Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, w przypadku gwałtownych zmian atmosferycznych, wichura, powódź klęski żywiołowej, uniemożliwiających technologie wykonania robót co uniemożliwia wykonanie   przedmiotu umowy zgodnie  ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku
 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
 zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
 poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

4.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, przeszkód ukrytych, warunków atmosferycznych nie powstałych  z winy Zamawiającego ani z winy Wykonawcy termin wykonania zamówienia może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu warunków z Zamawiającym

§ 19

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§ 21

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.

§ 22

Postanowienia dodatkowe:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 23

Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) Oferta - załącznik nr 1 do umowy

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy

c) Gwarancja należytego wykonania umowy - załącznik nr 3 do umowy

§ 24

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim:

- 2 egz. dla  Zamawiającego;

- 1 egz. dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY Podpis i pieczątka: ...................................................................... ...................................................................... |  | WYKONAWCA Podpis i pieczątka: ...................................................................... ...................................................................... |
| --- | --- | --- |