Nazwa Zamawiającego : Gmina Drohiczyn                                                                                                                               Adres:  17-312 Drohiczyn	                                Telefon;        0(85)656-52-69

ul. Kraszewskiego 5	Telefax:        0(85) 655-70-80

woj. podlaskie

RG.271.13.2014.AŻ                                                                        SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA PRZETARGU           NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 907 ze zm.).zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości nie

przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne-Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Drohiczyna

Specyfikacja niniejsza zawiera

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Oznaczenie Wykonawcy

Tryb udzielania zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienia częściowe.

Zamówienia uzupełniające.

Informacja o ofercie wariantowej.

Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

10.

Termin wykonania zamówienia.

11.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ..

12.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wymagania dotyczące wadium

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego

Opis sposobu przygotowania oferty.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

Zebranie Wykonawców, wizja lokalna.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Tryb otwarcia ofert.

Zwrot oferty bez otwierania.

Termin związania ofertą.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Kryteria oceny ofert.

Oferta z rażąco niską ceną.

Uzupełnienie oferty.

Tryb oceny ofert.

Wykluczenie Wykonawcy.

Odrzucenie oferty.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Unieważnienie postępowania.

Środki ochrony prawnej.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Podwykonawstwo.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.   Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający:  Gmina Drohiczyn                                                                                                                                    Adres: 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5

Tel.0(85) 656-52-60

Fax.0(85) 655-70-85

Nip5441437094

Regon 050659059

2.	Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3.	Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 4.1.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.32.80-5

4.2.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na prace stanowiące  przedmiot zamówienia wynosiła  36 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonanych robót.

- Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard.

5.	Zamówienia częściowe.                                                                                                         Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.                                                                       6.	Zamówienia uzupełniające.                                                                                                     Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.l pkt6 u.p.z.p. w wysokości stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego                                              7.	Informacja o ofercie wariantowej                                                                                            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                                               8.	Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej                                                                Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.                       9.	Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej                                                              Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.                                                                                        10.	Termin wykonania zamówienia                                                                                                                 Termin realizacji zamówienia: 31.10.2014r.                                                                                                            Przewidywany termin rozpoczęcia robót zgodnie z umową.                                                                                   11.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.                                                                                                                                                        11.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. l u.p.z.p. dotyczące:                                                                                          11.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;                                                                               Zamawiający nie stawia  szczegółowego warunku w tym zakresie:                                                         - 11.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia.                                                                                           Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:                                              Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie dróg/drogi  w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej  o  wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto,                                                                                                                                                               W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsce wykonania. Załączyć dowody wraz z informacją: czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;                                                                                                                                                   11.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;                                                       Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie.                                                                 11.1.4.	dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                                                        Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:                                  a) Kierownik robót (uprawnienia budowlane w specjalności drogowej)                                                                  11.1.5.	sytuacji ekonomicznej i finansowej;                                                                                   a)Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł (dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub przedstawienie promesy kredytowej)                              b) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500.000 zł

11.2.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.l u.p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:                                                                                                                    11.2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;                                                                                                                                        Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń : Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył roboty polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie dróg/drogi  w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej o   wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto,  i załączyć do tych zadań stosowne dowody.

Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument    sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Ponadto, jeżeli przedłożony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11.2.2.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 4 do SIWZ

11.2.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Informacja powinna potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt  11.1.5.	a

11.2.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa powinna potwierdzać potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt. 11.1.5.b

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

11.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. l u.p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wskazania braku podstaw    do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustl  pkt 2 u.p.z.p.,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia     sporządzone  na  podstawie  wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

11.3.3.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, póz. 331 ze zm.) sporządzoną na podstawie       wzoru stanowiącego załącznik nr 7  do SIWZ, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną na podstawie  wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców    dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach 11.3.1.-11.3.3.

muszą być złożone w ofercie przez każdego z nich);

11.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych :

11.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punktach 11.3.l., 11.3.3. i 11.3.4., dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji   ani nie ogłoszono upadłości -dokument   wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie   zalega   z   uiszczaniem   podatków,   opłat,   składek   na   ubezpieczenie   społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

11.4.2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 11.4.1.1) i 11.4.1.2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

11.5.Inne dokumenty :

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr l do SIWZ,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust l u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik

nr 8

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający   Pełnomocnika  do   reprezentowania   ich   w  postępowaniu   o   udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ,

11.6.	Ocena spełniania przedstawionych powyżej  warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia".

11.7.	Wykonawca  na  żądanie   zamawiającego   i   w  zakresie   przez  niego  wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert , spełnienie

warunków o których mowa w art. 22 ust l u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ustl u.p.z.p.

11.8.	Dowodami, o których mowa w pkt 11.2.1. SIWZ, są:

1)   poświadczenie,

2)    inne dokumenty -- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

11.9.	W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 11.2.1.

SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt l SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 11.2.1.SIWZ.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 11.2.1.
SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu
wynika,   że   zamówienie   nie   zostało   wykonane   lub   zostało   wykonane   nienależycie
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

- Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 11.2. - 11.5. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

12.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12.1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych
warunków,  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  pkt.   11.2.-11.5.   SIWZ.   Ponadto  tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą,  przed podpisaniem umowy  o  realizację  zamówienia  są
zobowiązani  przyjąć   następująca  formę  prawną  :   Konsorcjum.   W  tym  celu  przed
podpisaniem    umowy    o    niniejsze    zamówienie    są    oni    zobowiązani    przedstawić
Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego
z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum. Umowa
Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

13.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

14. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.	Waluta,  w  jakiej   będą   prowadzone   rozliczenia  związane  z   realizacją  niniejszego
zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

16.	Opis sposobu przygotowania oferty.

16.1.	Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów)  lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw)  wynika,  iż  do  reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w   formie
zgodnej z niniejszą SIWZ.

16.1.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 u.p.z.p.

16.2.	Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w l egzemplarzu, mieć formę pisemną
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ  i wchodzących  następnie  w  skład oferty  mogą być  dokonane  komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty  przygotowywane   samodzielnie  przez   Wykonawcę   na  podstawie  wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.

- Całość   oferty   powinna   być   złożona  w   formie   uniemożliwiającej  jej   przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej  osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony  zawierające   informacje  nie  wymagane  przez  Zamawiającego  (np.:  prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie  miejsca w  ofercie,  w  których  Wykonawca  naniósł poprawki   lub  zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez   Zamawiającego)   muszą   być   parafowane   przez   osobę   (osoby)   podpisującą
(podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych  przez  Wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem  kopii.   Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona przez  Wykonawcę  kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze /m.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

16.3.   Informacje   stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w   rozumieniu   przepisów   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),    że
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli  Wykonawca,  nie  później   niż  w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art.86 ust.4 u.p.z.p.

17.      Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ 17.1.   Wyjaśnianie treści SIWZ.

17.1.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zgodnie z art.38 ust. l u.p.z.p.

17.1.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych

w art. 38 ust l ust. la i l b.

17.	l.3.Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym

doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

17.1.4. Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27 u.p.z.p.

17.2.    Zmiany w treści SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić   treść   niniejszej    SIWZ.   Dokonaną   zmianę   SIWZ   Zamawiający   przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści jej
treść na stronie internetowej.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

17.2.3.Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

17.2.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

18.	Zebranie Wykonawców i wizja lokalna.

18.1.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia   wątpliwości   dotyczących   treści   niniejszej   SIWZ.   Zamawiający   sporządzi
informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ
oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający
doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.

18.2.	Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do przygotowania ofert.

19.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

19.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: -w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Pan  Arkadiusz Żero – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa

20.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w  Drohiczynie na sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie :

| do dnia | 03.07.2014 | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Nie otwierać przed dniem 03.07.2014 godz. 12:00

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w
sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.	Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.	Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA".

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ..."

21.3.	Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE".

22.	Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Drohiczyn,                    17-312 Drohiczyn  ul. Kraszewskiego 5 pok. nr  13 (pokój Burmistrza)

| w dniu | 03.07.2014 | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

23.Tryb otwarcia ofert.

23.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

23.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez

otwierania.

23.3 Kopery (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem

kopert  (paczek)   zawierających  oferty,   których  dotyczą te  zmiany.   Po   stwierdzeniu

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

23.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

23.5 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 23.1 i 23.4.2)-3)

Niniejszej SIWZ

24.	Zwrot ofert bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

25.	Termin związania ofertą.

25.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

25.2.	Wykonawca  samodzielnie   lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin
związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach,
na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

26.	Opis sposobu obliczenia ceny.

26.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe wyliczone na podstawie cen jednostkowych  przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Ceną oferty jest wartość wyrażona w formularzu ofertowym

26.2 Podane w ofercie ceny jednostkowe muszą być wyrażone w PLN. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

26.3.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

26A.  Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę do rozliczenia zamówienia z Wykonawcą.

26.5.	Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

26.6 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. nr 177 póz. 1054 z późn. zm.).

26.7. Zaleca się aby wszystkie ceny określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty, były liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (...)( Dz. U Nr 68, póz. 360). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do l grosza.

  - Wszystkie ceny   określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste   omyłki   rachunkowe   z   uwzględnieniem   konsekwencji   rachunkowych
dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ,

26.9.1. Zamawiający stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu jego oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

27.       Kryteria oceny ofert.

27.1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :

1)  zostaną   złożone    przez    Wykonawców    niewykluczonych    przez    Zamawiającego

z niniejszego postępowania,

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

27.2.	 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny: (waga kryterium
,,cena"-100%)

najniższa oferowana cena

C=	- x 100 pkt

cena ocenianej oferty

- Zamawiający   udzieli   niniejszego   zamówienia  temu(tym)   Wykonawcy(Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli   te   oferty,   do   złożenia  w  terminie   określonym   przez  Zamawiającego   ofert
dodatkowych.

- Wykonawcy,   składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą zaoferować  cen  wyższych,  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone
oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

28.       Oferta z rażąco niską ceną.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.

- Zamawiający,    oceniając    wyjaśnienia,    weźmie    pod    uwagę    obiektywne    czynniki,
w   szczególności   oszczędność   metody   wykonania  zamówienia,   wybrane   rozwiązania
techniczne,   wyjątkowo   sprzyjające   warunki   wykonywania  zamówienia  dostępne   dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę :

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

29.	Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. l i art. 26 ust 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożne na wezwanie Zamawiającego oświadczenia albo dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

30.	Tryb oceny ofert.

30.1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

30.1.l.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

30.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

30.2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 u.p.z.p.

30.3.    Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez  Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, dowodów,
danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej  konkurencji -- oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt 3 u.p.z.p.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  skutkować  będzie  wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania,  zgodnie  z  art.  24  ust.2 pkt 2  u.p.z.p.,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

31.	Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art.24 ust. l i 2 u.p.z.p.

32.	Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. l u.p.z.p.

33.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

- Przy   dokonywaniu   wyboru   oferty   najkorzystniejszej   Zamawiający   stosował   będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający     udzieli  zamówienia  Wykonawcy,   którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie     po     wyborze     najkorzystniejszej     oferty,     Zamawiający     zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

33.3.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie,   określonym   zgodnie      z   art.   94   u.p.z.p.   ,   po   którego   upływie   umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

33.4.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w pkt 33.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

34.1.	Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach u p.z.p. o dostępie
do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- jest nieważna :

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.l u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej
SIWZ.

34.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian :

34.2.1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)	wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
należytej   staranności,  skutkujących  niemożnością dotrzymania  terminu  realizacji
przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania    przez    Zamawiającego    wykonania    robót,    które    nie    wynika
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania
robót   przez   inspektorów   nadzoru   w   przypadku   stwierdzenia   nieprawidłowości
zawinionych przez Wykonawcę),

- okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  tj.  warunków
atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności
wymienionych w punktach 34.2.1.l )-3), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności.

- Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych
przedmiotem  zamówienia.  W trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  strony  dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy — nie dotyczy

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

- rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej
gwarancji,

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

34.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

34.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców realizujących umowę wspólnie.

34.5.    Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

35.	Unieważnienie postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. l u.p.z.p.

- O   unieważnieniu   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   Zamawiający   zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

36.	Środki ochrony prawnej.
36.1     Informacje ogólne

36.1.1.Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

36.1.2.	Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1.1. niniejszej SIWZ są:

- odwołanie,

- skarga do sądu.

36.1.3.	Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust l i 2 u.p.z.p.

36.2.    Odwołanie

36.2.1.	Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust.l i 2 u.p.z.p.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

1)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust2 u.p.z.p.,

albo

2)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia -jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust.2 pzp.

3)	5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4)	5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec
czynności innych niż określone w pkt 1)2) i 3)

36.2.2.Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.

36.2.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

36.3. Skarga do sądu

36.3.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

36.3.2.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

37.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia,   oraz   informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

37.3.	Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

38.	Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Strony dotyczą uregulowania zawarte w ustawie Pzp i umowie stanowiącej część II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

39.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

39.1.Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika |  | Nazwa załącznika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 |  | Wzór Formularza Oferty. |  |
| 2. | Załącznik nr 2 |  | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |  |
| 3. |  | Załącznik nr 3 |  | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych |
| 4 |  | Załącznik nr 4 |  | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| 4 |  | Załącznik nr 5 |  | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust.l u p.z.p. |
| 5. |  | Załącznik nr 6 |  | Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej |
| 6. |  | Załącznik nr 7 |  | Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |

39.2.Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr l-Wzór Formularza Oferty                                     FORMULARZ OFERTY                                                    Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

1.ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Drohiczyn, 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5 REGON 050659059 ,

NIP 544-14-37-094

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez ;

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | REGON Wykonawcy NIP Wykonawcy | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW : |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |  |
| Nr faksu |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przestępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.                                                           „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

za kwotę………………………………………………………………….(netto) ………………………………………………(VAT)……………………………………………………………..(brutto)

w tym:

Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi w miejscowości Runice za kwotę ………………………………………………………………………………………….(netto) ………………………………………………(VAT)………………………………………………………………….(brutto)

Zadanie nr 2 : Przebudowa drogi w miejscowości Putkowice Nagórne -Rotki za kwotę ………………………………………………………………………………………….(netto) ………………………………………………(VAT)…………………………………………………………………(brutto)

Zadanie nr 3 : Przebudowa ulicy Południowej za kwotę ………………………………………………………………………………………….(netto) ………………………………………………(VAT)…………………………………………………………………(brutto)

...............................................................................................................................................................

( miejscowość )                           ( data )                   ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy , pieczątka)

5.	Roboty   budowlane   stanowiące   przedmiot  zamówienia     będą wykonywane     zgodnie  z warunkami umowy do 31.10.2014r.

6.	Udzielimy gwarancji na przebudowane drogi stanowiące przedmiot

zamówienia o długości (36 miesięcy)

- Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktury - 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

- OŚWIADCZENIE

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :

- zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ    wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

- gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ,wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;

- oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ;

- oświadczamy,   że  jest   nam   znany,   sprawdzony   i   przyjęty   zakres   prac   objęty zamówieniem;

- posiadam(y)    uprawnienia    do    realizacji    przedmiotowego    zamówienia,    zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni;

- akceptuję(emy)  bez  zastrzeżeń   wzór  umowy  przedstawiony  w  Części   II   SIWZi zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu /jako Wykonawcy wspólnie ubiegającysię o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w 12.1. SIWZ)zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i wimieniu każdego z nas] ,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  udzielenia niniejszego zamówienia,

l l)na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013r. póz. 907 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] *

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

9.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

10)

Oferta została złożona na 	ponumerowanych stronach.

10.   PODPISY Podpisano: 	,

Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość	dnia

Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Drohiczyn

- WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. l pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), oświadczam(y),że:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do
wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam)y) własnoręcznymi!) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ l kodeksu karnego.

Miejscowość	, dnia .

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zalącznik Nr 3- Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

1.	ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Drohiczyn

2.	WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowody3 wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Rodzaj (przedmiot) zamówienia4 | Wartość zamówienia W poszczególnych latach realizacji |  | Okres (data) wykonania |  | Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia | Uwagi5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykaz przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn”

miejscowość	, dn

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

3	Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa SIWZ;

4	Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;

5	W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać „zobowiązanie do
współpracy'" i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY :

Gmina Drohiczyn                 WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

Załącznik Nr 4Wzór wykazu osób ,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykaz osób,

którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia | Doświadczenie i wykształcenie | Uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem oraz informacja o podstawie do dysponowania tą osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykaz przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

, dn

podpisano

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 5- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia postępowania

- ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Drohiczyn

- WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 r. póz. 907 ze zm.)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ l kodeksu karnego.

Miejscowość	, dnia .

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 - Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej

- ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Drohiczyn

- WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA

Składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.) .

Informuję , że nie należę/my do grupy kapitałowej ', w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, póz. 331, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.).

Informację przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn”

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) wlasnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § l kodeksu karnego.

Miejscowość	, dnia .

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, póz. 331 ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 7 - Wzór Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Drohiczyn

- WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Lista podmiotów, składana na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.), należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, póz. 331, ze zm)1 o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.)

1..

2.,

3.

4..

5..

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnorecznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 § l kodeksu karnego.

Listę przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie

p.n.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Miejscowość	……………………….dnia ………………………………

Podpisano :

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

' Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, póz 331 ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej -rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   (projekt)

UMOWA   Nr

PROJEKT

W dniu	roku w Drohiczynie pomiędzy:

Gminą Drohiczyn 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5 NIP: 544 143 70 94

reprezentowanym przez :

mgr inż. Wojciecha Borzyma – Burmistrza Drohiczyna

przy kontrasygnacie:

mgr Alicji Chrzanowskiej -  Laszuk – Skarbnika Gminy Drohiczyn

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym",

a

z siedzibą:

NIP

reprezentowanym(ą) przez:

zwanym(ą) dalej w tekście „Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści:

§1-PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania - zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., póz.
907 ze zmianami).

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania pn „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

Roboty należy  wykonać zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na
ustalonych niniejszą umową warunkach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyny.

- Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1)specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca: dokumentację określającą
przedmiot zamówienia                                                                                                             2)wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                      3)umowa,                                                                                                                                                     4)oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.                                                                                    Strony  oświadczają,   iż  Zamawiający  udzielił  Wykonawcy  wszelkich  niezbędnych
informacji dotyczących przedmiotu umowy.

§2 WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie inspektora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni  niezbędne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  i  materiały do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą   przekazane   materiały   w   celu   wykonania   badań.   Wykonawca   nie   może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§4. TERMIN REALIZACJI

- Umowę zawiera się na czas określony od	r. do 31.10.2014 r.

- Przystąpienie do robót nie może nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej informacji przez Zamawiającego. 2)Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego  i powoła komisję odbioru
w ciągu 7 dni od daty zakończenia czynności sprawdzających przez Inspektora
nadzoru. Czynności związane z  odbiorem nastąpią w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy:

- zabezpieczenie     terenu     robót     z     zachowaniem     najwyższej      staranności
i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymania terenu
w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść, ładu
i porządku.

- terminowe wykonanie robót,

- wykonanie robót zgodnie z załączonymi wytycznymi wykonania robót drogowych
oraz  zasadami   wiedzy  technicznej   i   obowiązującymi   przepisami  prawa  oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- zapewnienie materiałów i sprzętu koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- Zapewnienie   przestrzegania   przepisów   bezpieczeństwa   ruchu   drogowego    i
bezkolizyjnej komunikacji drogowej z tytułu wyłączenia remontowanej nawierzchni
z ruchu,

- zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót,

- zgłaszanie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad i usterek zgodnie z § 8,

- doprowadzenie  do  należytego  stanu  i  porządku terenu robót po wykonanych
robotach,

- z chwilą wejścia na teren robót na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

a)    szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót
podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody  wynikające  ze  zniszczenia  własności  osób  trzecich  spowodowane
działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez Niego pracownicy posiadają aktualne
przeszkolenie  w zakresie  BHP  i  niezbędne  uprawnienia odpowiadające rodzajowi
wykonywanych prac.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonywanie   odbioru   końcowego.

- nadzór nad prowadzonymi pracami,

- sprawdzanie jakości dostarczanego materiału,

§ 7NADZÓR NAD PRACAMI I PERSONEL YKONAWCY

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie Pan Arkadiusz Żero

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

§8. ZASADY ODBIORU ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru
niezwłocznie po zakończeniu wykonywania robót.

2.   Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o którym mowa w ust. l w terminie l dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia.

a.	Strony postanawiają,  że z  czynności  odbioru będzie  spisany  protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  Datę odbioru będzie  stanowił dzień
zakończenia i podpisania protokółu odbioru.

b.	W przypadku stwierdzenia, w czasie trwania odbioru, wad lub usterek, Wykonawca
usunie je na własny koszt i ponownie zgłosi Zamawiającemu do odbioru.                                    §9 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.	  Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego.

2.	Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę	zł netto, plus podatek VAT

23% - 	zł, co łącznie stanowi kwotę brutto  	zł

(słownie:	).

- Wszystkie ceny jednostkowe robót zostają ustalone na okres trwania umowy i nie ulegają
zmianie.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

- Niniejsza  umowa  nie  przewiduje  udzielenia  zaliczek  dla  Wykonawcy  na  poczet
wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

§10 ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie  się fakturą końcową za
wykonane roboty po ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego w terminie 30
dni od daty  doręczenia faktury wraz z protokółem odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Za datę dokonania płatności uważa się
datę przekazania polecenia przelewu.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatność faktury - w całości  w  przypadku  nie  wywiązania  się  Wykonawcy  z  któregokolwiek  ze

zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- W przypadku  zawarcia  umowy  z  Podwykonawcą,  Wykonawca  zobowiązany jest
załączyć  do    faktury    końcowej   podpisane  przez  Wykonawcę
i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych
faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem
częściowym, zostały uregulowane.

- Zamawiający     dokonuje     bezpośredniej     zapłaty     wymagalnego     wynagrodzenia
przysługującego    podwykonawcy    lub    dalszemu    podwykonawcy,    który    zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są   roboty    budowlane    lub    który    zawarł   przedłożoną   zamawiającemu    umowę

o	podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się  od  obowiązku  zapłaty  całości   lub  części   wynagrodzenia  odpowiednio  przez
wykonawcę,   podwykonawcę   lub   dalszego   podwykonawcę  zamówienia  na  roboty
budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych   uwag   dotyczących   zasadności   bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 6, w wyznaczonym terminie
Zamawiający może:

- nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć   do   depozytu   sądowego   kwotę   potrzebną  na  pokrycie   wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  zamawiającego  co  do wysokości  należnej  zapłaty  lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

- dokonać   bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

- W   przypadku   dokonania   bezpośredniej    zapłaty   podwykonawcy    lub   dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
VAT wystawionej  przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowy odbioru
końcowego przedmiotu umowy,

- Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych

dokumentów. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

§11 PODWYKONAWCY

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do
przedłożenia   Zamawiającemu   projektu   tej   umowy,   zawartej   umowy,   wraz   ze
szczegółowym    harmonogramem    rzeczowo-finansowym    wykonania    powierzonego
zakresu   robót,   uwzględniającym   terminy   wykonania   poszczególnych   prac   przez
podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż
wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu robót,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

- Termin    zapłaty    wynagrodzenia    podwykonawcy    lub    dalszemu    podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy,  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,   potwierdzających   wykonanie   zleconej    podwykonawcy    lub   dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa
w ust. l zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.

- Niezgłoszenie     pisemnych     zastrzeżeń     do     przedłożonego     projektu     umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym
w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zamówienia   na   roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej   umowy   o   podwykonawstwo,   której   przedmiotem   są  roboty   budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 6,
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym
w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zamówienia   na   roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej   umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są dostawy  lub  usługi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca   odpowiada   za   działania   i   zaniechania   Podwykonawcy   i   dalszych
podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne
działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy
wobec Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. l wymagają formy pisemnej i zgody
Zamawiającego.

§12 GWARANCJIA I RĘKOJMIA

- Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   gwarancji   na      wykonany przedmiot zamówienia objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonanych robót

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie
po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust.l, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.

- Wykonawca obowiązany jest od usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 roboczych dni od daty pisemnego
zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wad,
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

- Usunięcie    wady    (usterki)    będzie    stwierdzone    protokolarnie,    po    uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej  na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Przed upływem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad
i usterek,  strony niniejszej  umowy dokonają przeglądu stanu nawierzchni
żwirowych   objętych  niniejszą umową w  ramach  przeglądów gwarancyjnych.

- Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,
a kończy się z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.

- W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 7, Zamawiający
będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po
wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

§14

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich  umów
ubezpieczenia   z   tytułu   szkód,   które   mogą  zaistnieć   w  związku   z   określonymi
zderzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót,
objętych niniejszą umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych.

§15 KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  następujących  przypadkach
i wysokościach :

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia naliczony od umownego terminu zakończenia robót wymienionego w § 4 ust. 2

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub wokresie gwarancji - w wysokości  100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. l niniejszej umowy,

4)z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5)z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki
licząc od umownego terminu zapłaty,

6)w      przypadku      nieprzedłożenia     do      zaakceptowania      projektu      umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

7)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii
umowy   podwykonawstwo   lub   jej    zmiany   w   wysokości    10%   wysokości
wynagrodzenia   umownego   brutto   należnego   podwykonawcom   lub   dalszym
podwykonawcom,

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w   wysokości    10%   wysokości   wynagrodzenia   umownego   brutto   należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego
w § 9 ust. 2.

- Naliczone  kary za opóźnienie  łącznie  nie  mogą przekraczać  40% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2.

- Zwłoka w zapłacie faktury - odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód i utraconych korzyści przekracza wysokość
kar umownych.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na
podstawie   niniejszej   umowy,   zaspokoi   w   pierwszej   kolejności   przez   potrącenie
z należności Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej  osobie trzeciej
w trakcie realizacji zamówienia.

§16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

l.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo zawiadomienia Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny ze specyfikacją, wskazaniami   Zamawiającego   lub   niniejszą   umową,   pomimo   wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

- W wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi
zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązania zostanie firma Wykonawcy,

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy.

- W przypadkach wskazanych w ust. l pkt. 1-7 odstąpienie od umowy może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 2
w  przypadku, jeżeli   Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę,   iż   wobec   zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30
dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. l pkt 1-5
i 3 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz   zabezpieczyć   teren   robót   i   opuścić   go   w  terminie   wskazanym   przez
Zamawiającego, jednak nie później,  niż w terminie 5  dni  roboczych od daty
odstąpienia od umowy,

- przekazać znajdujące  się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca
otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na j ego rzecz dokumentację
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie
później, niż w terminie 5 dni roboczych od odstąpienia od umowy,

- w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu    gotowość    do    odbioru    robót    przerwanych    oraz    robót
zabezpieczających.  W przypadku niezgłoszenia w tym terminie  gotowości  do
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, Odbiór robót
zgodnie z § 8 niniejszej umowy,

- najpóźniej  w terminie do   10 dni  roboczych od daty odstąpienia od umowy,
Wykonawca usunie z terenu robót wniesione materiały i urządzenia niestanowiące
własności    Zamawiającego    lub    ustali    zasady    przekazania    tego    majątku
Zamawiającemu,

5)	Wykonawca  ma  obowiązek  zastosowania   się  do   zawartych  w  oświadczeniu

o	odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności
lub bezpieczeństwa robót,

6)	w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

1	robót zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, Podpisany przez obie
strony   protokół   inwentaryzacji   robót  w   toku   stanowić   będzie   podstawę   do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

7.   W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek:

- dokonać   odbioru   robót   przerwanych   i   robót  zabezpieczających   na  zasadach
określonych  w  §8  niniejszej   umowy  po  zgłoszeniu  gotowości  odbioru  przez
Wykonawcę,

- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w
terminie określonym w §10 ust. l niniejszej umowy, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny
na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

- przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.

- w terminie  3  dni  od  daty  odstąpienia od  umowy  Wykonawca przy  udziale
Zamawiającego   sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku
według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

§17 ZMIANY W UMOWIE

1.    W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:

1)	terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania   przez   Zamawiającego   wykonania   robót,   które   nie   wynika
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków
atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe
wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-c, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

2)	wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych
przedmiotem zamówienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3)	oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

4)	przedłużenia   terminu udzielonej gwarancji,

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 2 i 3, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych podmiotów musi być
wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.

- W   sprawach   nie   uregulowanych  niniejszą umową stosuje   się  przepisy   Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004roku Prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie  spory  mogące  wynikać  w związku z realizacją mniejszej  umowy  będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość  dokonania takiej  zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu  lub  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz dla
Zamawiającego i 1 egz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera	ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiający :

Wykonawca:

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn” „

Zadanie objęte przedmiotem zamówienia polega na: przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w miejscowości Runice,  w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki  oraz ulicy Południowej na terenie miasta Drohiczyn

- Zakres robót w msc. Runice

W msc. Runice prace polegają na  przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Runice wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Na przedmiotowej drodze planuje się:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm) na poszerzenia oraz w miejscach przebudowywanych przepustów,

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna),

- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm.

Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących i przebudowywanych przepustów oraz przydrożnych poczyszczonych rowów.

Na projektowanym odcinku na prostej droga będzie posiadała przekrój daszkowy z zastosowaniem spadków poprzecznych wynoszących 2% i skierowanych w kierunkach krawędzi jezdni. Na łukach wg normatywu.

Projektowane pobocza należy wykonać z pochyleniem poprzecznym wynoszącym po 6 - 8% skierowanym w kierunku rowu lub skarpy.

Po przebudowie parametry techniczne drogi będą wynosić

- Klasa drogi - droga gminna klasy D V p = 40 km/h, Obciążenie ruchem – KR1.

Długość proj. odcinka drogi – 660,00m

Przekroje normalne

a)odcinek szlakowy

- szerokość pasa ruchu – 2,50m

szerokość pobocza str. L z pospółki – 0,75 - 1,00m,

szerokośc pobocza bitumicznego str. P - 0,75m

opaska żwirowa str. P - 0,50m

spadek poprzeczny jezdni i poboczy jak wyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmują przedmiary robót oraz dokumentacja budowlana stanowiące załączniki do SIWZ.

2.Zakres robót w ciągu dróg Putkowice Nagórne – Rotki

Prace w ciągu Putkowice Nagórne – Rotki w km rob. 0+000 – 0+575. obejmują:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 6 cm (3+3cm).

- wykonanie oraz wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przepustów 2 x o 100 w km rob. 0+230 i 0+479 oraz do istniejących rowów.

Na projektowanym odcinku prostym oraz łuku W2 droga będzie posiadała przekrój daszkowy z zastosowaniem spadków poprzecznych wynoszących 2 % i skierowanych w kierunku krawędzi jezdni, jednostronny na łuku W 1 - 7%,obustronny 2% na łuku W-2.

Projektowane pobocza należy wykonać z pochyleniem poprzecznym wynoszącym po 6 % skierowanym w kierunku rowu

Po przebudowie parametry techniczne drogi będą wynosić:

-Klasa drogi - droga gminna klasy L V p = 40 km/h

Długość proj. odcinka drogi - 575,0 m

Obciążenie ruchem – KR1 ruch lekki

Przekroje normalne

a)odcinek szlakowy

- szerokość pasa ruchu – 2,5m

-szerokość pobocza str. L+P w km rob. 0+000 - 0+575 z pospółki – 1,00 m,

-spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prostej i łuku W2, jednostronny na łuku W 1 - 7%).

-spadek poprzeczny poboczy i= 6%

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmują przedmiary robót oraz dokumentacja budowlana stanowiące załączniki do SIWZ.

- Prace na ulicy Południowej obejmują:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30cm (10+20cm),

-wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz podsypce piaskowej 2 x 5cm,

- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm,

-ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm,

-wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.15cm,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmują przedmiary robót oraz dokumentacja budowlana stanowiące załączniki do SIWZ.